|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Risk | Gerçekleşme Olasılığı | Projeye Etkisi | Alınacak Önlemler |
| 1 | Müşterinin ve son kullanıcıların deneyimsiz olması, ihtiyaçlarını net olarak ifade edememesi | Orta | Yüksek | Ürünle ilgili yapılacak proje toplantılarına alanında uzman kişilerin katılımı sağlanarak görüşlerinin alınması, müşteri ve kullanıcıya projenin detaylarını ortaya çıkaracak sorular sorulması |
| 2 | Müşteri gereksinimlelerinin değişimi | Orta | Orta | Gereksinimlerin değişiminin projeye etkisinin belirlenmesi, gerekirse zaman ve maliyetin güncellenmesi |
| 3 | Veri tabanı ve programdaki kullanıcı şifrelerinin güvenliğinin sağlanamaması | Orta | Yüksek | Veri tabanı ve kullanıcı parolalarının güçlü olmasının sağlanması, kullanıcı şifreleri veri tabanına kaydedilirken şifreleme algoritmasının kullanılması |